Регламент проведения функционального, регрессионного, комплексного и нагрузочного тестирования подсистем (компонентов) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

- Общие положения

Настоящий регламент разработан в рамках исполнения положений приказа Федерального казначейства от 20.08.2015 г. № 214 «О порядке проведения тестирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Настоящий документ регламентирует взаимодействие структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства, разработчиков функциональных и технологических подсистем (компонентов) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», Исполнителей по Государственным контрактам на разработку /доработку и сопровождение подсистем (компонентов) ЭБ, Управления информационных систем,  Межрегионального операционного управления Федерального казначейства и Управления Федерального казначейства по городу Москве по организации работ по проведению функционального, регрессионного,  комплексного и нагрузочного тестирования.

- В рамках настоящего регламента используются следующие  термины и сокращения:

| № | Термин/сокращение | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматический режим тестирования | Режим проведения испытаний программного обеспечения при котором проверки производятся при помощи специализированных программ, без участия СП и пилотных регионов. |
|  | Выпускающий редактор, ВР | Исполнитель по государственному контракту ответственный за сборку и выпуск интеграционных версий ГИИС ЭБ |
|  | ГИИС ЭБ | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
|  | Интеграционная версия ГИИС ЭБ | Версия ГИИС ЭБ, полученная в результате применения изменений одной или более функциональных и/или технологических подсистем ГИИС ЭБ |
|  | Интеграционное тестирование | Проверка корректности взаимодействия смежных доработок, подсистем ГИИС ЭБ друг с другом и/или с внешними системами |
|  | Комплексные испытания | Проведение проверки для групп взаимосвязанных подсистем ГИИС ЭБ или для ГИИС ЭБ в целом. |
|  | Конфигурационный элемент | это компонент обеспечения, элемент инфраструктуры или другой элемент, которым нужно управлять для обеспечения успешного предоставления обслуживания |
|  | Нагрузочное тестирование | Тестирование производительности, сбор показателей и определение производительности и времени отклика подсистемы ответ на внешний запрос с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к данной подсистеме |
|  | Операционный сервис | Компонент ИТ-системы, используемый для обеспечения функционирования ИТ-сервиса. |
|  | ПАК ЭБ | Программно – аппаратный комплекс ГИИС ЭБ |
|  | ПиМ | Программа и методика проведения функционального, регрессионного, комплексного и нагрузочного тестирования, в зависимости от метода испытаний (форма и содержание ПиМ должна соответствовать актуальной версии Требований к документации, сдаваемой в ФАП ФК размещенной на http://www.roskazna.ru/upload/iblock/2df/proekt-versiya-4.0.rar |
|  | Пилотные регионы | Управления Федерального казначейства в которых проводится проверка работоспособности нового или текущего функционала, в том числе Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства и Управление Федерального казначейства по г. Москве |
|  | ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности ГИИС ЭБ. |
|  | ПОЮЗД | Подсистема обеспечения юридической значимости документов ГИИС ЭБ. |
|  | Регрессионное тестирование | Вид тестирования подсистем ГИИС ЭБ, направленный на обнаружение ошибок в ранее протестированных версиях и/или на подтверждение работоспособности критически важного функционала. |
|  | РП | Разработчики функциональных и технологических подсистем |
|  | Р РТП | Разработчик технологической подсистемы ГИИС ЭБ, Разработчик подсистемы |
|  | Ручной режим тестирования | Режим проведения испытаний ППО при котором проверки производятся с участием СП и пилотных регионов |
|  | РФП | Разработчик функциональной подсистемы ГИИС ЭБ, Разработчик подсистемы |
|  | Сводная ТП | Технологическая пауза, которую составляет выпускающий редактор на основании заявок на проведение технологических пауз от РФП/РТП |
|  | Смежные доработки | Доработки функциональных и/или технологических подсистем оказывающие влияние друг на друга. |
|  | СУВВ ЭБ | Система управления выпуском версий ГИИС ЭБ Федерального казначейства |
|  | СУЭ ФК | Система управления эксплуатации Федерального казначейства |
|  | Структурные подразделения, СП | Структурные подразделения центрального аппарата Федерального казначейства, ответственные за создание и развитие функциональных и/или технологических подсистем ГИИС ЭБ |
|  | Тестирование | Функциональное, комплексное, нагрузочное и/или регрессионное, тестирование |
|  | Тесты автоматического тестирования | Скрипты программного обеспечения, при загрузке которых в специализированное программное обеспечения можно провести регрессионное тестирование в автоматическом режиме. |
|  | ТП | Технологическая пауза |
|  | УИС | Управление информационных систем, ответственное за эксплуатацию Информационных систем. |
|  | Функциональное тестирование | Тестирование подсистем ГИИС ЭБ в целях проверки отдельных реализованных функциональных требований. |
|  | Экстренное тестирование | Проведение работ по тестированию исправленных критичных ошибок (устранению аварийных и нештатных ситуаций). Может проводиться как с привлечением пилотных регионов, так и без их участия. |

- Виды тестирования подсистем ГИИС ЭБ

  - В рамках работ по проведению предварительных испытаний подсистем ГИИС ЭБ проводятся следующие виды испытаний:

автономные, в рамках которых ВР согласно документу «Руководство системного программиста (администратора)» проводит проверку на работоспособность программно-аппаратного комплекса ГИИС ЭБ

и комплексные,  включающие в себя:

функциональное, регрессионное, нагрузочное и интеграционное тестирование.  К  каждому виду  тестирования разрабатывается отдельная ПиМ.

  - Функциональное тестирование проводится при добавлении новой или изменении существующей функциональности, с целью проверки  доработанного программного обеспечения новым или измененным функциональным требованиям ГИИС ЭБ. Функциональное тестирование может проводиться как в ручном,  так и в автоматическом  режиме. Функциональное тестирование проводится в ручном  режиме  с участием пилотных регионов, ВР  и структурных подразделений. В автоматическом  режиме  функциональное  тестирование проводится ВР при наличии  тестов  автоматического тестирования.

  - Регрессионное тестирование проводится, с целью проверки устойчивой работы обновленной версии  с учетом  новой  функциональности и/или исправления дефектов. Регрессионное  тестирование  может проводиться как в ручном,  так и в автоматическом  режиме. Регрессионное тестирование проводится в ручном  режиме  с участием пилотных регионов, ВР  и структурных подразделений. В автоматическом  режиме  регрессионное  тестирование проводится ВР при наличии  тестов  автоматического тестирования. Необходимость проведения регрессионного тестирования в ручном режиме, при отсутствии тестов автоматического тестирования, для подсистем, не находящихся в эксплуатации, либо в случае устранения аварии для систем, находящихся в эксплуатации, определяется УФТ.

  - Нагрузочное  тестирование  подсистем ГИИС  ЭБ, проводится  ВР, с целью выявить соответствие  подсистемы установленным требованиям производительности, определения пиковой и средней нагрузки,  стабильности системы в целом. Необходимость проведения нагрузочного тестирования определяется УИС  по согласованию с УФТ.

  - Интеграционное тестирование проводится в случае  необходимости провести проверку корректности взаимодействия смежных доработок, подсистем ГИИС  ЭБ друг с другом и/или с внешними системами. Необходимость  проведения интеграционного тестирования определяется  УФТ.

  - Работы по проведению функционального, интеграционного и регрессионного тестирования осуществляют пилотные регионы, ВР и РФП/РТП при участии СП с использованием данных тестовых организаций и с использованием учетных записей пользователей тестовых организаций.

- Разработка  и актуализация ПиМ.

  - УФТ организуют разработку и/или актуализацию, а также согласование в СУВВ со своей стороны и со стороны СП ПиМ функционального, регрессионного, нагрузочного и интеграционного тестирования, для функциональной и/или технологической подсистемы.

  - Актуализация ПиМ регрессионного тестирования соответствующих функциональных и/или технологических подсистем производится  УФТ по результатам внесения изменений в ППО функциональных и/или технологических подсистем.

  - Актуализация ПиМ функционального тестирования проводится УФТ при добавлении функциональных возможностей подсистемы.

  - Актуализация ПиМ интеграционного тестирования проводится  УФТ при наличии смежных доработок в выпускаемой интеграционной версии.

  - Актуализация ПиМ нагрузочного тестирования производится УФТ при  изменениях показателей назначения подсистем, также в случаях изменения аппаратной конфигурации ПАК ЭБ или смене (обновлении) системного ПО.

  - УФТ, УИИСГФ, УРСИБИ (в части ПОИБ и ПОЮЗД) имеет право  выдать заключение об отсутствии необходимости проведения функционального и/или интеграционного тестирования путем фиксации данного заключения в соответствующей задаче с типом «Версия подсистемы» СУВВ ЭБ.

  - Информация о согласованных версиях ПиМ и другой документации, определяемой текущим регламентом, размещается в задаче с типом «Версия подсистемы» в СУВВ ЭБ.

- Порядок проведения обновления и тестирования на ПАК ЭБ.

  - Для  проведения  обновления подсистемы и организации  интеграционного, нагрузочного функционального или регрессионного тестирования структурные подразделения согласовывают ТП, в рамках которой будет проведено обновление подсистемы на ПАК ЭБ и тестирование соответствующей функциональности.  Согласование ТП  проводится в соответствии с порядком по проведению технологических пауз в Федеральном казначействе.

  - ТП подразделяются на экстренные и плановые (еженедельные).

  - Проведение тестирования в рамках ТП организует УИС. Автоматизированное регрессионное и нагрузочное тестирование может проводиться УИС совместно с выпускающим редактором без привлечения структурных подразделений и пилотных УФК.

  - В случае необходимости проведения обновления, разработчики соответствующей функциональной и/или технологической подсистемы согласовывают с УФТ состав версии подсистемы в СУВВ ЭБ и направляют заявку на проведение ТП по форме представленной в Приложении № 1 к настоящему регламенту, выпускающему редактору и на почтовый адрес СУЭ ФК support_EB@roskazna.ru, либо регистрируют обращение в СУЭ ФК через Портал самообслуживания, либо ВР, по поручению и от имени РП и на основании данных в СУВВ ЭБ, регистрирует обращение на проведение ТП в СУЭ ФК через Портал самообслуживания. В заявке на проведение технологической паузы  в обязательном порядке  указывается:

      - номер версии подсистемы из СУВВ ЭБ (в заявке СУЭ ФК – путем указания версии ППО);

      - перечень изменений (включая номера в СУВВ ЭБ), соответствующий согласованному в СУВВ ЭБ составу;

      - номер версии ядра (для ФП)

      - влияние вносимых изменений на другие функциональные и/или технологические подсистемы;

      - конфигурационный элемент;

      - способ возврата подсистемы в исходное состояние при отрицательном результате проведённого тестирования подсистемы;

  - В случае, если  согласно п. 4.6 настоящего регламента  функциональное и/или регрессионное тестирование не проводится в заявке в графе «Перечень предоставляемой документации» указывается «Проведение функционального тестирования не требуется», «Проведение регрессионного тестирования не требуется».

  - Дополнительно, вместе с заявкой, РП предоставляет ссылку на задачу с типом «Версия подсистемы» СУВВ ЭБ, содержащую информацию по обновляемой версии подсистемы, включая номер версии ядра (для ФП) и согласованные с УФТ:

    - Для экстренной ТП  - Инструкцию по обновлению (readme), ПиМ регрессионного (и, при необходимости, функционального и   интеграционного) тестирования.

    - Для планового тестирования - Комплект документов (Приложение 4 к настоящему Регламенту) и ПиМ регрессионного, функционального, нагрузочного и/или интеграционного тестирования.

  - Выпускающий редактор сводит все поступившие от РФП/РТП заявки на проведение ТП в одну – сводную заявку на ТП (форма заявки представлена в Приложении № 2 к настоящему регламенту) с указанием перечня функциональных и технологических подсистем ГИИС ЭБ, перечнем и типом работ, общего времени выполнения работ, определяя последовательность проведения работ с учётом технологической взаимосвязи обновлений и направляет на согласование в УИС вместе с комплектом документации для проведения экстренного или планового тестирования, указывая в обязательном порядке затронутые конфигурационные элементы и операционный сервис.

  - Экстренное тестирование проводится только для подсистем, в отношении которых была заявлена экстренная ТП.

  - УИС в рамках своей компетенции согласует сводную заявку на проведение ТП и организует согласование ТП в структурных подразделениях, согласно Порядку согласования технологических пауз в работе ППО в ЦАФК и МОУ ФК.

  - СП, получив сводную  заявку, могут согласовать либо все представленные  в сводной заявке ТП, либо выборочно, тогда  при направлении ответного письма в теле  письма пишется, конкретная  ТП  и результат согласования (согласовано/не согласовано). В  случае если  СП  не  согласовывает  ТП, то  в ответном письме должно сообщить, причину отклонения ТП.

  - В случае, если согласно п. 4.7 проведение функционального и /или регрессионного тестирования не требуется, СП  указывают в сводной заявке на проведение ТП в  графе «Перечень предоставляемой документации» «Проведение  тестирования не  требуется».

  - УИС, получив согласование от структурных подразделений, заполняет лист согласования сводной ТП и направляет выпускающему редактору. Выпускающий редактор направляет РП и СП информацию о согласовании ТП по подсистеме (компоненту) ГИИС ЭБ, а на основе листа согласования создает групповую заявку на выпуск версии или обновление интеграционной версии в СУЭ ФК и привязывает к нему все Заявки, поступившие от РП по проведению ТП, указывая в обязательном порядке затронутые конфигурационные элементы, версию подсистемы и операционный сервис.

  - УИС, получив отказ от структурного подразделения,  заполняет лист согласования сводной ТП и направляет выпускающему редактору.

  - Выпускающий редактор, получив отказ от проведения сводной ТП, исключает из сводной заявки на проведение ТП, функциональную и/или технологическую подсистему, а также подсистемы, функционал которых связан с исключаемой подсистемой и направляет сводную заявку на ТП на повторное согласование. Заявки в СУЭ ФК по исключенным функциональным и/или технологическим подсистемам закрываются Выпускающим редактором с указанием причины

  - Повторное согласование сводной ТП проводится в соответствии с пунктами 5.3 - 5.14 настоящего регламента.

  - Работы по исключенным из сводной заявки на проведение ТП функциональным и/или технологическим подсистемам не проводятся. РФП/РТП могут подать повторную заявку на проведение ТП своих подсистем с учетом исправления замечаний, поступивших от УИС и/или структурных подразделений в соответствии с пунктами 5.3 - 5.14  настоящего регламента.

- Сроки приема заявок от РП и согласования ТП:

  - Для экстренной ТП:

      - Подача заявок ВР от РП -  в день проведения ТП не позднее трех часов до начала работ.

      - Согласование ТП в структурных подразделениях -  в день проведения ТП  в течение  двух часов после направления  запроса на ТП и не позднее 30 минут до начала работ.

      - Проведение ТП в соответствии с заявленным  временем.

  - Для плановой ТП:

      - Подача заявок ВР от РП - не позднее 18.00 среды

      - Свод поступивших заявок выпускающим редактором – до 12.00 четверга.

      - Согласование ТП в структурных подразделений – до 15.00 (в случае повторного согласования до 17.00) четверга.

      - Согласование ПиМ  со структурными подразделениями до 18.00  четверга. Ответственный за  организацию согласования ПиМ – УФТ.

      - Передача исходных кодов  ВР  от РП  не  позднее 12.00  пятницы.

      - Проведение ТП – с 20.00 пятницы.

- Порядок проведения тестирования.

  - Для проведения тестирования версии, после согласования сводной заявки на проведение ТП со структурными подразделениями УИС организует размещение согласованного комплекта документации и ПиМ по соответствующим функциональным и/или технологическим подсистемам в ФАП ФК для плановой версии не позднее 18.00 четверга, для экстренного тестирования - после получения согласования проведения ТП.

  - Структурные подразделения, РП, ВР получив подтверждение о согласовании ТП от ВР, направляют по электронной почте в УИС перечень сотрудников для участия в плановом тестировании.

  - УИС после согласования заявки на проведение сводной ТП направляет в пилотные регионы (в случае необходимости):

    - Для экстренного тестирования -  оповещение по электронной почте о проведении экстренного регрессионного тестирования не позднее 17.30 дня проведения тестирования согласно сводной заявке на проведение ТП.

    - Для планового тестирования - письменное уведомление о проведении тестирования ГИИС ЭБ в выходные дни, не позднее 12.00 пятницы.

  - В рамках исполнения сводной заявки на проведение ТП УИС совместно с СП организует проведение  тестирования согласно направленным ПиМ.

  - После согласования сводной заявки на проведение ТП, ВР проводит сборку интеграционной версии.

  - Интеграционная версия устанавливается ВР на ПАК ЭБ в период, указанный в заявке на проведение ТП.

  - После установки и собственного регрессионного тестирования выпускающим редактором и РП, ВР сообщает СП, принимавшим участие в согласовании ТП, УИС и пилотным регионам об успешном завершении установки и собственного регрессионного тестирования и готовности к проведению заявленного вида тестирования.

  - Пилотные регионы совместно с ВР, РФП/РПТ проводят тестирование в  соответствии с ПиМ и оформляют результаты проведенного тестирования в виде отчета (приложение № 3 к настоящему регламенту) и проекта Протокола (приложение № 5 к настоящему Регламенту) и направляют проект Протокола и отчет в СП и УИС с заключением о возможности/невозможности ввода в эксплуатацию протестированных версий ГИИС ЭБ не позднее 23.00 текущего дня для экстренного тестирования и не позднее 18.00 субботы для планового тестирования.

  - СП, УИС рассматривают отчет и согласуют проект Протокола в течение часа с момента получения от пилотных регионов и направляют согласованный Протокол в пилотные регионы, ВР, РФП/РПТ для учета в работе.

  - В случае если результат планового тестирования пилотных регионов отрицательный (в согласованном проекта Протоколе указана невозможность перевода обновления в эксплуатацию)  по одной или нескольким функциональным и/или технологическим подсистемам, входящим в интеграционную версию ГИИС ЭБ,  УИС  направляет проект Протокола  и отчеты об ошибках ВР и РФП/РТП для устранения ошибок.

  - Устранение выявленных при плановом тестировании критических ошибок организуется УФТ по мере их выявления, сборка и установка новой интеграционной версии ГИИС ЭБ  проводят РФП/РТП и ВР  в срок с 19.00 субботы до 10.00 воскресенья.

  - Повторное тестирование пилотными регионами, ВР и РФП/РТП при участии УИС, СП интеграционной версии проводится в срок с 10.00 по 15.00 воскресенья.

  - Результаты проведенного тестирования пилотные регионы совместно с ВР, РФП/РПТ оформляют в виде отчета (приложение № 3 к настоящему регламенту) и проекта Протокола (приложение № 5 к настоящему регламенту) и направляют проект Протокола и отчет в УИС с рекомендацией о возможности/невозможности перевода протестированных обновлений в эксплуатацию не позднее 18.00 воскресенья.

  - В случае если результат повторного тестирования в пилотных регионах отрицательный (в согласованном проекте Протоколе указана невозможность перевода обновления в эксплуатацию)  по одной или нескольким функциональным и/или технологическим подсистемам, включая те для которых указано влияние на другие подсистемы выпускающий редактор не позднее 23:00 воскресенья производит отмену проведенных изменений по всем технологически связанным подсистемам и оповещает УИС и структурные подразделения. Версии функциональных и/или технологических подсистем возвращаются РФП/РТП на доработку.

  - Версии подсистем, успешно прошедших тестирование (в согласованном проекте Протоколе указана возможность перевода обновления в эксплуатацию), составляют интеграционную версию. УИС принимает решение (форма решения представлена в приложении № 6 к настоящему регламенту) о переводе интеграционной версии в эксплуатацию и оповещает по электронной почте структурные подразделения об установке обновления. ВР закрывает заявку в СУЭ ФК.

  - Согласованные проекты  Протоколов (как положительные так и отрицательные) утверждаются заместителем руководителя Федерального казначейства не позднее 2 дней после проведенного тестирования.

- Дистрибутив и документация интеграционной версии передается в Фонд алгоритмов и программ после успешного проведения тестирования.

Приложение № 1

к Регламенту проведения тестирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Запрос на проведение работ в рамках технологической паузы функциональной/технологической подсистемы ГИИС ЭБ

Место проведения работ:

Планируемая дата и время проведения работ:

Способ выполнения работ: удаленно/на месте

Необходимость обеспечения пропуска на место проведения работ:

| Сервис | Операционный сервис (БПО, ППО, СПО, АО СПО) | Функциональная область | Причины проведения работ и краткое описание (подробно, включая версии подсистемы, патча) | Контур | Оборудование | Среда тестирования (пром. /тест) | Необходимость остановки сервиса | ФИО Исполнителя (РФП/РТП) | Контакты Исполнителя (РФП/РТП) | Время проведения конкретных работ | Планируемый результат | Оценка влияния на другие подсистемы | Связано с аварийной ситуацией (номер инцидента) | Технология восстановления системы в исходное состояние | Перечень предоставляемой документации (ссылка на репозиторий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Регламенту проведения тестирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Место проведения работ:

Планируемый период проведения работ:

Способ выполнения работ: удаленно/на месте Номер групповой заявки в СУЭ:

Необходимость обеспечения пропуска на место проведения работ: (да/нет) Тип работ: (экстренно/планово ( в случае экстренной ТП указывать № инцидента аварии) ) Изменения политик мониторинга (да/нет) Функциональная или технологическая подсистема ГИИС ЭБ (сервис); (функциональная область); Причины проведения работ и краткое описание (подробно, включая версии подсистемы, патча); Контур (ЗКВС, Интернет); Оборудование; Оценка влияния на другие подсистемы; Инициатор (ФИО Контакты); Исполнитель (РФП/РТП, ВР ФИО Контакты); Время проведения работ; Планируемый результат; Перечень предоставляемой документации; Координатор изменения; Согласование с Владельцем сервиса (УФТ, УИИС ГФ); Согласование с УИС (ФИО, Согласовано да/нет); Согласование с УРСиБИ; Согласование с МОУ; Технология восстановления системы в исходное состояние; Результат проведения работ. ОВИСИ; ОЭППО; ОТЭ; ОИС; ОТО; ОРСИБИ. (ФИО, Согласовано да/нет); (ФИО, Согласовано да/нет); (ФИО, Согласовано да/нет); (ФИО, Согласовано да/нет); (ФИО, Согласовано; (ФИО, Согласовано; (ФИО, Согласовано.

Приложение № 3

к Регламенту проведения тестирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

# Форма отчета пилотных регионов по результатам проведения  тестирования

Место проведения работ по тестированию:

Дата и общее время проведения работ:

| №№ | Требование (НПА, разъяснительные письма и т.д.) | Функциональная/ технологическая подсистема | Номер и состав доработки | Название и версия ПиМ | № Контрольного примера | Результат выполнение контрольного примера да/нет | Замечания к документации | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение № 4

к Регламенту проведения тестирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

# Перечень документов

- Инструкция по обновлению (readme)

- Руководство пользователя

# Приложение № 5

к Регламенту проведения тестирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

# УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Федерального казначейства

__________________________

«____» ____________20__ г.

# Протокол проведения тестирования

Настоящий протокол составлен по результатам проведенного ______________________________________________________________ (указывается вид или несколько видов тестирования (регрессионное, интеграционное, нагрузочное, функциональное) тестирования версии _____________________________ государственной информационной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС ЭБ) в части ______________________________________________________________ (указывается название подсистемы ГИИС ЭБ и функциональной области)

Результаты тестирования:

Контрольные примеры пройдены/не пройдены.

Функциональные требования выполнены/не выполнены.

Отчет об ошибках и замечаниях (приложение к настоящему Протоколу)

Заключение: версия_____________________________ ГИИС ЭБ в части ______________________________________________________________ (указывается название подсистемы ГИИС ЭБ и функциональной области)

соответствует/не соответствует требованиям постановки задачи  и может / не может  быть принята к установке на программно-аппаратный комплекс ГИИС ЭБ.

# Руководитель /зам. Руководителя

Пилотный УФК						____________________

«__» ___________20__г.

Управление ЦАФК 					____________________

«__» ___________20__г.

____________________

«__» ___________20__г.

____________________

Разработчик						«__» ___________20__г.

____________________

Приложение № 6

к Регламенту проведения тестирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления информационных систем

__________________________

«____» ____________20__ г.

# РЕШЕНИЕ

Управление информационных систем, рассмотрев представленные материалы подсистемы __________________________________ГИИС ЭБ,

(наименование подсистемы, номер версии)

РЕШИЛО принять вышеуказанную  версию подсистемы___________________________________________________________ГИИС ЭБ в эксплуатацию.

От ФАП ФК 	________________/_______

«__» ___________ 20__г.

| №№ | Вид тестирования | Описание тестирования | Вид тестирования | Разрабатываемая документация | Участники тестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функциональное тестирование | Тестирование подсистем ГИИС ЭБ в целях проверки реализованных функциональных требований. | ручной | ПиМ, Руководство пользователя, Инструкция по обновлению (readme) | СП РП, Пилотные регионы |
| 2 | Регрессионное тестирование | Вид тестирования подсистем ГИИС ЭБ, направленный на обнаружение ошибок в ранее протестированных версиях и/или на подтверждение работоспособности критически важного функционала. | автоматический / ручной | ПиМ, Руководство пользователя, Инструкция по обновлению (readme) | ВР,РП, Пилотные регионы |
| 3 | Нагрузочное тестирование | Тестирование производительности, сбор показателей и определение производительности и времени отклика подсистемы ответ на внешний запрос с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к данной подсистеме | автоматический / ручной | ПиМ, Инструкция по обновлению (readme) | ВР, РП |
| 4 | Интеграционное тестирование | Проверка корректности взаимодействия смежных доработок, подсистем ГИИС ЭБ друг с другом и/или с внешними системами | ручной | ПиМ, Руководство пользователя, Инструкция по обновлению (readme) | СП РП, Пилотные регионы |
| 5 | Автономные испытания | Проведение проверки на работоспособность программно-аппаратного комплекса ГИИС ЭБ | автоматический / ручной | ПиМ, Инструкция по обновлению (readme) | ВР |

Лист согласования к «Регламенту проведения функционального, регрессионного, комплексного и нагрузочного тестирования подсистем (компонентов) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения УИС | Ю.В. Головкин |  |  |
| Начальник Отдела технической эксплуатации УИС | А.А. Панин |  |  |
| Советник Отдела технической эксплуатации УИС | Ю.А. Мамченко |  |  |
| Зам. Начальника Отдела эксплуатации прикладного программного обеспечения УИС | А.В. Федоров |  |  |
| Заместитель начальника Управления Финансовых технологий | Д.В. Гребеньков |  |  |

Указывается в случае, если КП  примеры не пройдены, есть  ошибки  и замечания.  В случае если ошибок и замечаний нет, КП пройдены данная строка в протокол не пишется)